SPRINT 4 – RAPPORT FINAL DICE OF GODS

Par

Hugo Beaulieu

Frédéric Desrosiers

Projet Synthèse
420-C61-IN

Présenté à Monsieur Pierre-Paul Monty

Technique de l’informatique

Cégep du Vieux Montréal

21 décembre 2025

# Présentation

Le projet consistait à créer une application mobile permettant d’affronter un joueur (ou une IA) en temps réel. L’objectif était de créer un design ergonomique du jeu de table qui représente clairement l’état de la partie et qui permet au joueur de facilement jouer leurs actions de jeu.

# Résumé du développement

- Réalisation du dossier de conception

  - Cela nous a permis de clarifier notre plan pour le développement de l’application de jeu.

- Première boucle de jeu avec le serveur local

  - Cette étape a été plus complexe que prévue dans la vue pour la synchronisation de l’état du jeu.

  - De plus, du côté serveur cela a été un défi pour bien recevoir toutes les commandes nécessaires pour ne pas sauter d’étapes dans la boucle de jeu.

  - Finalement, dans une partie, la gestion du temps d’une manche selon la phase de jeu a été plus complexe que prévu.

- Déploiement du serveur Linux pour la gestion des parties en ligne

  - Le défi principal as été de sécuriser le serveur. Il y a d’ailleurs eu une attaque de pirates qui a nécessité le redéploiement de ce dernier.

  - L’usage des GitHub action comme des webhooks a vraiment facilité le redéploiement des versions sans actions supplémentaires. Cela a sauvé beaucoup de temps dans les tests des dernières semaines.

- Utilisation d’Expo Application Service

  - Cela a été très pertinent pour les tests directement sur nos téléphones mobiles.

  - Cette étape a permis aux visiteurs de tester directement l’application sur leurs appareils personnels.

Les seules choses qui aient changées entre la conception et la présentation sont :

- La possibilité de savoir ce que l’adversaire a roulé pendant la phase d’action et de connaitre les artefacts de l’adversaire (prioritaire)

- La page de statistiques du joueur (souhaitable)

- Le retrait de 2 religions et 10 artefacts (souhaitable)

- Des options comme le volume du son ou le réglage de la langue (optionnel)

- Un tutoriel en jeu (optionnel)

- Une IA intelligente (optionnel)

Les point plus hauts ont étés omis plus par manque de temps que par manque de pertinence pour notre application.

# Fonctionnalités

## Parfaitement fonctionnelle

- Reconaissance du téléphone lors de la connexion

- Hébergement sur un serveur

- Connexion et communication en temps réel via websocket

- Choix de religion et artefact parmi une sélection non négligeable

- Entrainement contre une IA qui peut faire les mêmes actions que le Joueur

- Partie contre un joueur en ligne

- Lancer les dés

- Réserver un dé

- Utiliser un dé pour son effet de base

- Utiliser un artéfact en payant avec ses dés

- Utiliser un dieu en payant avec ses points de prière

## Partiellement fonctionnelle

- Reconnexion dans une partie

  - Il faudrait améliorer la gestion des reconnexions au serveur ainsi que la gestion du cycle de vie lorsqu’un joueur retourne dans une partie terminée.

- Animation des effets et des actions de jeu

  - On aurait aimé polir la conception des animations, car cela a été fait pendant les derniers jours de développement. Il aurait pu être bénéfique d’utiliser une Factory au lieu de répéter du code pour une action aussi commune dans notre boucle de jeu.

# Améliorations possibles

- Création des animations avec une Factory pour uniformiser leur ajout à la queue

- Ajout des temps d’animations dans common pour partager le délai attribué dans le serveur et le temps que la vue utilise

- Utilisation complète des Enum dans la création des artefacts pour les JSON

- Rechercher des façons d’éviter de répéter des taches redondantes en React. Par exemple. Chaque composante utilise son propre code pour lancer des effets sonores ou visuels. Il serait pertinent d’explorer avec un Singleton ou un contexte React.

# Évaluation des coéquipiers

## Hugo Beaulieu

Hugo 6.5/10 : Étais présent et actif lors de la plupart des rencontres d’équipes et as participé activement au développement. Cependant, Hugo s’est absenté pendant deux semaines cruciales du développement et a laisse ses pairs dans l’ombre. Ils ont dû mettre les bouchées doubles pour soutenir le projet.

Frédéric 9.5/10 : Étais motivé et apportais beaucoup aux discussions de développement en plus d’écouter ses pairs en dépit du fait qu’il s’agissait de développer son idée originale. Avait une vision claire de ce qu’il voulait pour la présentation et a fais beaucoup de recherches pour trouver les solutions pratiques qui allaient permettre d’atteindre cette dernière. S’est dépassé et as pris en charge la responsabilité de déployer le serveur avec Digital Ocean et l’utilisation d’Expo pour les previews de l’application sur nos téléphones mobiles.

## Frédéric Desrosiers

Frédéric 9/10 : J'ai été motivé et engagé pendant l'entièreté du projet. Il m'est cependant arrivé de travailler en silo sans faire de rapport à mon coéquipier.

Hugo 7.5/10 : Il a été motivé et engagé dans le projet pour la majorité de la session. Cependant, il est arrivé qu'Hugo ne donne pas de nouvelles ou ne réalise pas les tâches qui avaient été convenus. Cela a fait en sorte que sa contribution au projet est légèrement moindre que celle de Frédéric quoi que suffisante et de qualité.

# Bibliographie

Aune, S. (2025, mars). State of Mobile Gaming 2025: The definitive industry report. Retrieved from Sensor Tower: https://sensortower.com/blog/state-of-mobile-gaming-2025

Better Stack Team. (2024, octobre 7). Nginx to Reverse Proxy Websockets and Enable Ssl (Wss://)? Retrieved from Better Stack: https://betterstack.com/community/questions/nginx-to-reverse-proxy-websockets-and-enable-ssl/

Evaluz, L. (2025, mai). Why Mobile Gaming Is the Biggest Opportunity for Independent Game Creators Today. Retrieved from GDevelop: https://gdevelop.io/blog/indie-mobile-creators-2025

Expo. (2025, Septembre). Expo Docs. Retrieved from Expo: https://docs.expo.dev/

Finlow-Bates, K. (2025, Janvier 3). Animating a sprite in Expo React Native using Skia and Reanimated. Retrieved from Medium: https://kf106.medium.com/animating-a-sprite-in-expo-react-native-using-react-native-skia-and-reanimated-7db0d4f579ec

Gauthier. (2025, mai 9). Flutter vs React Native in 2025: Which One to Choose? Retrieved from Medium: https://medium.com/apparence/flutter-vs-react-native-in-2025-which-one-to-choose-fdf34e50f342

Hamel, A. d. (2025, 11 11). Node.js v25.2.0 (Current). Retrieved from Nodejs.org: https://nodejs.org/en/blog/release/v25.2.0

Hughes, A., & Vatne, B. (2025, septembre 10). Expo SDK 54. Retrieved from Expo: https://expo.dev/changelog/sdk-54

Hunt, A., Cipolleschi, R., Donadel Dall'Agnol, G., & Hughes, A. (2025, décembre 10). React Native 0.83 - React 19.2, New DevTools features, no breaking changes. Retrieved from React Native.

Jesani, E. (2025, 07 22). Node.js vs Java vs Python: Which Backend Fits Your Business App in 2025? Retrieved from enstacked: https://enstacked.com/node-js-vs-java-vs-python/

Katariya, L. (2025, juin 18). Popular Apps Built With React Native in 2025. Retrieved from Brilworks: https://www.brilworks.com/blog/top-popular-apps-built-with-react-native/

Kumar, T. (2025, mars 29). Best Practices of using WebSockets (Real-time Communication) in React Native Projects. Retrieved from Medium: https://medium.com/@tusharkumar27864/best-practices-of-using-websockets-real-time-communication-in-react-native-projects-89e749ba2e3f

Mleczek, P. (2025, octobre 2). Building Fully Native iOS Apps with Expo EAS. Retrieved from Medium: https://blog.swmansion.com/building-fully-native-ios-apps-with-expo-eas-760b5480d7c5

Olawanle, J. (2025, avril 15). React vs. React Native: What are the differences? Retrieved from Hygraph: https://hygraph.com/blog/react-vs-react-native

Rahman, A. (2024, avril 21). React Native Skia 1.0. Retrieved from notJust: https://www.notjust.dev/blog/react-native-skia-1-0

React Native. (2025, Septembre). React Native. Retrieved from React Native: https://reactnative.dev/

Shopify. (2025, Septembre). React Native Skia. Retrieved from Installation: https://shopify.github.io/react-native-skia/docs/getting-started/installation

Singh, V. (2025, avril 17). The Shift From React to React Native Explained. Retrieved from Dev Community: https://dev.to/brilworks/the-shift-from-react-to-react-native-explained-1cdi

Software Mansion. (2025, Septembre). React Native Reanimated. Retrieved from React Native Reanimated: https://docs.swmansion.com/react-native-reanimated/

Umaletiya, H. (2025, mars 28). Breaking down the Difference Between React, ReactJS, and React Native. Retrieved from Brilworks: https://www.brilworks.com/blog/reactjs-vs-react-native/

Weiser, S. (2021, août 16). How to connect your Android emulator to a local web service. Retrieved from Medium: https://medium.com/livefront/how-to-connect-your-android-emulator-to-a-local-web-service-47c380bff350

altexsoft. (2022, Novembre 7). The Good and the Bad of Node.js Web App Programming. Retrieved from altexsoft: https://www.altexsoft.com/blog/the-good-and-the-bad-of-node-js-web-app-development/

geeksforgeeks. (2025, Juillet 12). 7 Famous Apps Built on Node.js: Reasons and Benefits. Retrieved from geeksforgeeks: https://www.geeksforgeeks.org/node-js/famous-apps-built-on-node-js-reasons-and-benefits/

geeksforgeeks. (2025, Août 05). Express.js Tutorial. Retrieved from geeksforgeeks: https://www.geeksforgeeks.org/node-js/express-js/

geeksforgeeks. (2025, Août 29). NodeJS Introduction. Retrieved from geeksforgeeks: https://www.geeksforgeeks.org/node-js/node-js-introduction/

geeksforgeeks. (2025, Août 8). WebSocket and Its Difference from HTTP. Retrieved from geeksforgeeks: https://www.geeksforgeeks.org/web-tech/what-is-web-socket-and-how-it-is-different-from-the-http/

Gonzaga, R. (2025, Octobre 15). Node.js v25.0.0 (Current). Retrieved from nodejs: https://nodejs.org/en/blog/release/v25.0.0

mayank021. (2025, Août 25). How to Install Node.js on Windows. Retrieved from geeksforgeeks: https://www.geeksforgeeks.org/installation-guide/install-node-js-on-windows/

Parody, L. (2025, Janvier 28). How Node.js Works: A Comprehensive Guide in 2025. Retrieved from nodesource: https://nodesource.com/blog/how-nodejs-works

Santos, L. (2019, Septembre 27). Node.js Under The Hood #3 - Deep Dive Into the Event Loop. Retrieved from DEV: https://dev.to/_staticvoid/node-js-under-the-hood-3-deep-dive-into-the-event-loop-135d

vasantisuthar15. (2024, May 27). Explain the working of Node.js. Retrieved from geeksforgeeks: https://www.geeksforgeeks.org/node-js/explain-the-working-of-node-js/

w3schools. (2025, Septembre). Node.js Tutorial. Retrieved from w3schools: https://www.w3schools.com/nodejs/default.asp